## Slide 1: Slide mia per fare il punto della situazione sullo svolgimento delle slide
Risk list: concluso
Riuso: da controllare per quanto riguarda i documenti, mentre la parte software non c’è in quanto è stato fatto tutto da 0
Diagramma delle sequenze: lato web quasi finito, lato app servono dati da fede/alby
Principi SOLID: lato web completo, lato app servono dati da fede/alby
Progettazione test: conclusa, ma da vedere se integrare parti saltate che potrebbero venire rilevate ricevendo i dati dell’esecuzione dei test
Esecuzione test: servono i dati da parte di chi ha testato

## Slide 2: Risk List

## Slide 3: Gestione dei rischi
Rischio | Gravità | Descrizione
R01: Abbandono di uno dei componenti del team. | Dannoso | Se uno dei componenti abbandona il progetto, i restanti sono in grado di completare il progetto, ma in tempi più lunghi.
R02: Guasto hardware e/o perdita di dati. | Molto dannoso | Perdita dei dati a causa dell’inaccessibilità a una data macchina attinente al progetto o ai dati ivi contenuti.
R03: Cambiamento specifiche in corso d’opera. | Medio | Il committente richiede modifiche e o aggiunte durante le fasi avanzate di sviluppo.
R04: Ricorso a tecnologie innovative o poco note. | Dannoso | Il progetto si basa su tecnologie non conosciute al team di sviluppo.

## Slide 4: Un esempio di rischio: R02
Rischio: Guasto hardware e/o perdita di dati.
Gravità: Molto dannoso.
Descrizione: Perdita dei dati a causa dell’inaccessibilità a una data macchina attinente al progetto o ai dati ivi contenuti.
Impatto: Perdita di componenti software con conseguente ritardo dovuto alla riscrittura del codice perso. Eventuale danno economico dovuto al dover sostituire l’hardware danneggiato.
Mitigazione: Salvare il progetto su più macchine oltre che su un repository online.
Contingency Plan: Recuperare l’ultima copia di backup dal repository online o dalle macchine non danneggiate.

## Slide 5: Riuso dei documenti

## Slide 6: Da controllare per i documenti

## Slide 7: Diagramma delle sequenze

## Slide 8: Diagramma delle sequenze: NeptuneRescue

## Slide 9: Diagramma delle sequenze: TitanicAssistance
In attesa dei dati

## Slide 10: Principi SOLID

## Slide 11: Legenda dei principi SOLID
Single responsibility: Una classe dovrebbe avere una sola ragione per cambiare
Open close: Le entita dovrebbe essere aperte per le estensioni, ma chiuse alle modificaioni.
Liskov: I sottotipi dovrebbero essere sostituibili per i supertipi; le classi figlie non devono mai rompere la definizione delle classi genitrici
Interface segregation: I Client non dovrebbero essere costretti ad usare interfacce che non possono usare
Dependency inversion: Un modulo ad alto livello non dovrebbe dipendere dai moduli a basso livello; entrambi dovrebbero dipendere dalle astrazioni. Le astrazioni non dovrebbe dipendere dai dettagli, sono i dettagli che devono dipendere dalle astrazioni.

## Slide 12: Utilizzo dei principi SOLID nelle applicazioni:
NeptuneRescue
Nell’applicazione NeptuneRecue è stato applicato il principio di singola responsabilità, in quanto è composta da un numero esiguo di classi tra di loro non connesse.
Il principio di apertura/chiusura non è stato applicato
Il principio di Liskov non è applicato in quantoIl principio di segregazione delle interfacce non è stato applicato
Il principio di inversione delle dipendenze non è stato applicato
TitanicAssistance
S
O
L
I
D

## Slide 13: Pianificazione dei Test

## Slide 14: Utilizzo del White Box Testing Solitamente viene usato per la sola fase di Unit Test, ma in questo progetto è stato utilizzato anche per la fase di System test; i test verranno eseguiti sia per NeptuneRescue sia per TitanicAssistance
Pianificando lo Unit Test, gli sviluppatori delle applicazioni sono tenuti ad eseguire test di unità per assicurarsi che le singole unità di sviluppo assolvano le loro funzioni seguendo i requisiti.
Pianificando il System Test verranno controllati:
  Prestazioni, tramite gli stress test
  Robustezza, tramite inserimento di dati incorretti
  Sicurezza, tramite l’individuazione delle vulnerabilità del sistema

## Slide 15: Esecuzione dei Test

## Slide 16: Svolgimento dello Unit Test: NeptuneRescue
In attesa dei dati

## Slide 17: Svolgimento del System Test: NeptuneRescue
In attesa dei dati

## Slide 18: Svolgimento dello Unit Test: TitanicAssistance
In attesa dei dati

## Slide 19: Svolgimento del System Test: TitanicAssistance
In attesa dei dati