## Slide 1: INGEGNERIA DEL SOFTWARE
PROGETTO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE – AA 2014-2015

## Slide 2: Presentazione Del Progetto

## Slide 3: Virtual Mechanic
Il sistema ‘Virtual Mechanic’ è composto a sua volta da due sottosistemi:
Sottosistema Titanic Assistance
Sottosistema Neptune Rescue

## Slide 4: Sottosistema Titanic Assistance
Applicazione Android
Utilizzabile offiline*
Prima linea di diagnostica
*per l’utilizzo delle chiamate è necessaria la copertura GSM.

## Slide 5: Sottosistema Neptune Rescue
Applicazione Web destinata all’utilizzo aziendale
Permette la raccolta di informazioni e la creazione di uno storico
Permette la gestione degli utenti e dei problemi riscontrati

## Slide 6: Ciclo di Vita e Processo di Sviluppo

## Slide 7: Ciclo di Vita
Necessità
  Riduzione del carico di lavoro del centralino tramite automatizzazione della risoluzione di problematiche di carattere generale.
Progettazione
Produzione
Verifica

## Slide 8: Processo di Sviluppo
Modello utilizzato - Modello a Spirale
  Buona visione di insieme dello stato di completezza del progetto.
  Riassegnazione di risorse in tempo celere al sorgere di problemi.
  Raffinamento del progetto ad ogni revisione.
  Semplice da attuare.

## Slide 9: Introduzione e obiettivi

## Slide 10: Introduzione e obiettivi
Introduzione:
Molto spesso accade che i problemi relativi alle barche siano piuttosto difficili da individuare, soprattutto se il comandante è qualcuno che non è molto familiare con le barche a vela.
Il cliente, volendo ridurre il tempo della giornata lavorativa trascorso al telefono ad offrire un servizio di assistenza e manutenzione, intende sviluppare un’applicazione che costituirà la prima linea di diagnostica per aiutare il comandante, sia di barche da charter che da diporto. L’applicazione dovrà cercare di individuare eventuali problematiche risultanti dall’utilizzo delle imbarcazioni a vela e consigliarne la risoluzione; in caso contrario l’applicazione chiamerà in automatico il responsabile aziendale dell’assistenza/manutenzione.
Obiettivo:
L'obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un sistema che fornisca assistenza per semplici problemi di carattere nautico, orientato all'utenza non specializzata.

## Slide 11: Documento di Vision

## Slide 12: In sintesi
Il problema di | Ridurre il carico dell’assistenza, guidare i capitani nell’individuazione e risoluzione di problemi
Interessa | Gli impiegati dell’azienda d’assistenza e i capitani
Il cui impatto è | Economico, salutare, di immagine, di ottimizzazione
Una soluzione sarebbe | Un sistema che guidi i capitani nell’individuazione e risoluzione dei problemi

## Slide 13: Utilizzatori
Chi | Gli impiegati dell’azienda d’assistenza e i capitani
Per | Ridurre il carico dell’assistenza, guidare i capitani nell’individuazione e risoluzione di problemi
Virtual Mechanic | Un sistema per l’ottimizzazione delle richieste di assistenza che guidi i capitani nell’individuazione e risoluzione dei problemi
Che | Aumenta l’efficienza dell’assistenza e consente ai capitani la veloce risoluzione di facili problemi
Diversamente da | Chiamare l’assistenza ad ogni problematica e leggere il manuale della barca

## Slide 14: Perché utilizzare il prodotto?
Azienda
  Riduzione del carico di lavoro
  Riduzione costi
  Miglioramento condizioni lavorative
Cliente
  Comodità
  Veloce risoluzione di problemi

## Slide 15: Parti interessate
STAKEHOLDER | DESCRIZIONE | RESPONSABILITA’
Dirigente | Gestisce l’ufficio | Il responsabile dell’intera struttura.
Operatore | Operatore | Esegue i compiti affidati.
Comandante | Colui che conduce una barca | Persona che va in barca a vela che potrebbe non essere in grado di risolvere eventuali problemi.

## Slide 16: Attori
NOME | DESCRIZIONE | STAKEHOLDER
Admin | Amministratore, colui che sovrintende l'operato degli operatori. | Dirigente
Operatore | La persona che si interfaccia con il comandante, può essere il centralinista. | Operatore
Utente | La persona che richiede assistenza su problematiche riguardanti le barche. | Comandante

## Slide 17: Necessità di buisness
NOME | DESCRIZIONE
Ricerca di una soluzione valida | Il prodotto deve aiutare nell’individuazione di eventuali problematiche e fornirne una risoluzione.
Chiamata esterna | Possibilità di chiamare un operatore qualora il sistema non riuscisse a fornire una soluzione adeguata al problema.

## Slide 18: Requisiti utente
NOME | DESCRIZIONE
Gestione informazioni | Gli operatori possono aggiungere le informazioni.
Storico problemi | Il prodotto deve permettere di recuperare informazioni sulle passate problematiche riscontrate dagli utenti.
Informazioni utente | Il sistema permette all'operatore di ottenere l’anagrafica di ogni utente.
Funzionamento offline | Il sistema deve essere in grado di funzionare anche in assenza di una connessione Internet
Autenticazione | Il sistema non permette l’accesso in assenza di credenziali corrette

## Slide 19: Concetto operativo

## Slide 20: Documento di Caratteristiche

## Slide 21: Modello logico

## Slide 22: Modello fisico

## Slide 23: Tecnologie Android Application
Ambiente | Android 4.2 e superiori
Sistema Operativo | Android
Motore database | Sqlite
Linguaggi di programmazione | Java , android, xml, sqlite

## Slide 24: Tecnologie Web Application
Protocollo | TCP/IP
Ambiente | Firefox 36+, Chrome 41+, Internet Explorer
Sistema Operativo | Microsoft Windows, Unix like
Motore database | MySql 5.5.41
Application Server | Apache Tomcat 7.0.28
Linguaggio di programmazione | Html, css, jsp, java, sql

## Slide 25: Requisiti funzionali
Soluzione trovata

## Slide 26: Requisiti non funzionali
Portabilità
Robustezza
Sicurezza
Prestazioni
Interoperabilità
Scalabilità

## Slide 27: Specifica dei casi d’uso

## Slide 28: Funzioni per l’Utente
Soluzione trovata

## Slide 29: Funzioni per l’Operatore

## Slide 30: Funzioni per l’Admin

## Slide 31: Use case Utente

## Slide 32: Use case Operatore

## Slide 33: Use case Admin (1)

## Slide 34: Use case Admin (2)

## Slide 35: Project Plan

## Slide 36: WBS

## Slide 37: Obs
Team Documentazione | Team Sviluppo Web | Team sviluppo Mobile | Team di test
Federico Parezzan | Leonardo Piccoli | Federico Parezzan | Federico Parezzan
Alberto Benini | Paolo Vucinic | Alberto Benini | Leonardo Piccoli
Leonardo Piccoli |  |  | Alberto Benini
Paolo Vucinic |  |  | Paolo Vucinic

## Slide 38: RAM
Attività | In carico a
Documenti di progettazione | Alberto Benini, Federico Parezzan, Paolo Vucinic, Leonardo Piccoli
Interfaccia utente applicazione Android | Alberto Benini, Federico Parezzan
Logica applicativa applicazione Android | Federico Parezzan
Interfaccia utente applicazione web | Leonardo Piccoli
Logica applicativa applicazione web | Leonardo Piccoli, Paolo Vucinic
Realizzazione della basi di dati | Paolo Vucinic
Realizzazione manuale utente | Federico Parezzan, Alberto Benini, Paolo Vucinic, Leonardo Piccoli
Test | Leonardo Piccoli, Alberto Benini, Paolo Vucinic, Federico Parezzan

## Slide 39: Reticolo di progetto

## Slide 40: CPM – Critical Path Method
Temporizzazione delle attività e legami logici

## Slide 41: CPM – Critical Path Method
Presentazione delle attività

## Slide 42: Diagramma di Gantt
Chart: Diagramma di Gantt
| MU | T | LA | IA | IW | LW | BD | DP
Inizio | 65 | 65 | 40 | 20 | 55 | 20 | 25 | 0
Durata | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 40 | 10 | 30

## Slide 43: Deliverables
Web Application nominata NeptuneRescue, basata su Tomcat e rilasciata su server di collaudo.
Smartphone Application nominata Titanic Assistance.
Database nominato Iceberg, su server di collaudo.
Manuali utente.

## Slide 44: Infrastruttura di progetto

## Slide 45: Ambienti
Workspace
  Locale, uno per ogni sviluppatore
  Gestito tramite infrastruttura di cartelle
Repository
  GitHub, repository generale del progetto
  Garantisce controllo di versione, merge e recupero delle versioni precedenti
Ambiente di test
  Nexus 5 per il sottoprogetto ‘Titanic Assistance’
  Server Locale per il sottoprogetto ‘Neptune Rescue’
Ambiente di collaudo
  Nexus 5 per il sottoprogetto ‘Titanic Assistance’
  Raspberry pi, Server UNIVR per il sottoprogetto ‘Neptune Rescue’
Ambiente di rilascio
  Server aziendale o di terze parti per il sottoprogetto ‘Neptune Rescue’
  Smartphone dell’utente finale per il sottoprogetto ‘Titanic Assistance’

## Slide 46: Risk List

## Slide 47: Gestione dei rischi
Rischio | Gravità | Descrizione
R01: Abbandono di uno dei componenti del team. | Dannoso | Se uno dei componenti abbandona il progetto, i restanti sono in grado di completare il progetto, ma in tempi più lunghi.
R02: Guasto hardware e/o perdita di dati. | Molto dannoso | Perdita dei dati a causa dell’inaccessibilità a una data macchina attinente al progetto o ai dati ivi contenuti.
R03: Cambiamento specifiche in corso d’opera. | Medio | Il committente richiede modifiche e o aggiunte durante le fasi avanzate di sviluppo.
R04: Ricorso a tecnologie innovative o poco note. | Dannoso | Il progetto si basa su tecnologie non conosciute al team di sviluppo.

## Slide 48: R01
Rischio: Abbandono di uno dei componenti del team di sviluppo.
Gravità: Dannoso.
Descrizione: Se uno dei componenti abbandona il progetto, i restanti sono in grado di completare il progetto, ma in tempi più lunghi.
Impatto: L’area in cui lavorava il componente (app Android o portale web) potrebbe subire dei rallentamenti nel suo completamento.
Mitigazione: Lavoro parallelo di più persone allo stesso task, in modo che l’eventuale mancanza di una persona non comporti eccessivi ritardi.
Contingency Plan: Tutti i componenti del team hanno le conoscenze basilari necessarie al completamento del progetto.

## Slide 49: R02
Rischio: Guasto hardware e/o perdita di dati.
Gravità: Molto dannoso.
Descrizione: Perdita dei dati a causa dell’inaccessibilità a una data macchina attinente al progetto o ai dati ivi contenuti.
Impatto: Perdita di componenti software con conseguente ritardo dovuto alla riscrittura del codice perso. Eventuale danno economico dovuto al dover sostituire l’hardware danneggiato.
Mitigazione: Salvare il progetto su più macchine oltre che su un repository online.
Contingency Plan: Recuperare l’ultima copia di backup dal repository online o dalle macchine non danneggiate.

## Slide 50: R03
Rischio: Cambiamento specifiche in corso d’opera.
Gravità: Medio.
Descrizione: Il committente richiede modifiche e o aggiunte durante le fasi avanzate di sviluppo.
Impatto: Il progetto potrebbe subire ritardi, anche di considerevole entità.
Mitigazione: Frequente confronto con il committente e richiesta di approvazione tramite firma del documento di Change Request.
Contingency Plan: Effettuare le necessarie correzioni al progetto ed eventuale riassegnamento delle risorse.

## Slide 51: R04
Rischio: Ricorso a tecnologie innovative o poco note.
Gravità: Dannoso.
Descrizione: Il progetto si basa su tecnologie non conosciute al team di sviluppo.
Impatto: Il progetto potrebbe subire rallentamenti, anche sensibili, dovuti al naturale tempo di apprendimento delle nuove tecnologie da parte del team.
Mitigazione: Cercare di utilizzare tecnologie già conosciute dove possibile.
Contingency Plan: Cercare di assumere le competenze necessarie in tempi ragionevoli, senza allocare tutte le risorse umane allo studio della nuova tecnologia, ma lasciandone parte allo sviluppo del progetto.

## Slide 52: Riuso

## Slide 53: Riuso
Gli approcci utilizzati sono:
Design pattern
Generatori (getter, setter, 9patch)
Riuso di classi e codice già presente in altri programmi
Framework

## Slide 54: Effetti del riuso
Si è cercato di creare all’interno delle applicazioni, ove possibile, componenti riusabili. Ciò ha comportato una serie di problemi:
I tempi di sviluppo sono aumentati
Comprendere e adattare componenti riusabili

## Slide 55: Diagramma dei package

## Slide 56: Diagramma dei package

## Slide 57: Diagramma dei package

## Slide 58: Diagramma delle classi

## Slide 59: Diagramma delle classi

## Slide 60: Diagramma delle classi

## Slide 61: Diagramma delle sequenze

## Slide 62: Diagramma delle sequenze: Titanic Assistance

## Slide 63: Diagramma delle sequenze: Neptune Rescue

## Slide 64: Design pattern

## Slide 65: Design Pattern
NeptuneRescue | Classe
Singleton | Connessioni
TitanicAssistance | Classe
Singleton | Tree
Observer | MainActivity
Iterator | Tree
Memento | Memento, Originator

## Slide 66: Principi SOLID

## Slide 67: Principi SOLID
Single responsibility: Una classe dovrebbe avere una sola ragione per cambiare
Open close: Le entita dovrebbe essere aperte per le estensioni, ma chiuse alle modificaioni.
Liskov: I sottotipi dovrebbero essere sostituibili per i supertipi; le classi figlie non devono mai rompere la definizione delle classi genitrici
Interface segregation: I Client non dovrebbero essere costretti ad usare interfacce che non possono usare
Dependency inversion: Un modulo ad alto livello non dovrebbe dipendere dai moduli a basso livello; entrambi dovrebbero dipendere dalle astrazioni. Le astrazioni non dovrebbe dipendere dai dettagli, sono i dettagli che devono dipendere dalle astrazioni.

## Slide 68: Utilizzo dei principi SOLID nelle applicazioni:
NeptuneRescue
Nell’applicazione NeptuneRecue sono stati applicati (o non violati) i seguenti principi:
Singola responsablità
Apertura – Chiusura
Sostituzione di Lisikov
Inversione delle dipendenze (non violato)
TitanicAssistance
Nell’applicazione TitanicAssistance sono stati applicati (o non violati) i seguenti principi:
Singola responsablità
Apertura – Chiusura
Sostituzione di Lisikov
Inversione delle dipendenze (non violato)

## Slide 69: Test

## Slide 70: Test effettuati
Unit Test: gli sviluppatori delle applicazioni sono tenuti ad eseguire test di unità per assicurarsi che le singole unità di sviluppo assolvano le loro funzioni seguendo i requisiti.
Integration test: avvenuto nella costruzione del sistema a partire dalle sue componenti per scoprire problemi che nascono dall’interazione tra esse.
Robustness test: si è testato il comportamento del sistema rispetto a ingressi non desiderati.

## Slide 71: Gestione lavoro collaborativo
Divisione del lavoro in gruppi
Confronto su quanto prodotto da ciascun gruppo
Modifica e approvazione da parte di tutto il gruppo a intervalli regolari
Caricamento file su repository online GitHub, in cartelle separate per i vari componenti del progetto